ACTA GENERAL DEL PROYECTO MedApp - Sistema de Gestion de Citas Medicas Documento de consolidacion del proyecto completo elaborado a partir de la implementacion actual, la documentacion funcional y la documentacion tecnica disponibles en el repositorio. Nombre del proyecto; MedApp - Sistema web para la gestion integral de citas medicas, pacientes, medicos, pagos, reportes y procesos de apoyo clinico.. Tipo de documento; Acta general del proyecto completo. Fecha de elaboracion; 27 de abril de 2026. Estado observado del proyecto; Implementacion funcional desarrollada en backend Flask y frontend React, con integraciones tecnicas activas o previstas para Supabase, Stripe, SMTP y Twilio.. Cliente / institucion beneficiaria; Cualquier institución de salud publica o privada.. Equipo responsable; Pamela Reding.

Acta del Proyecto MedApp

Consolidado funcional, tecnico y administrativo del sistema revisado.

1. Proposito del acta

La presente acta tiene como finalidad dejar constancia del alcance, componentes, estado funcional, arquitectura tecnica, entregables, riesgos y recomendaciones del proyecto MedApp, concebido como una plataforma web para la gestion de procesos medicos y administrativos asociados a la atencion de pacientes. Este documento resume el proyecto completo sobre la base de la evidencia observada en el codigo fuente, el manual de usuario y el manual tecnico disponibles en el repositorio.

2. Resumen ejecutivo

MedApp es un sistema web orientado a la administracion de citas medicas y procesos relacionados con la operacion de una consulta o centro de salud. La solucion integra modulos de autenticacion, dashboard, agenda, medicos, pacientes, recetas, pagos, reportes, horarios, notificaciones, configuracion y auditoria. El backend se encuentra desarrollado con Flask y Python, mientras que el frontend utiliza React con Vite y Tailwind CSS. La persistencia se apoya en Supabase mediante acceso HTTP/PostgREST, y existen integraciones tecnicas previstas o implementadas para correo, SMS y cobros online con Stripe.

Conclusión de estado: Se observa un sistema funcional y estructurado por modulos, con una base adecuada para operacion academica, demostrativa o de preproduccion, aunque todavia presenta oportunidades de fortalecimiento en pruebas automatizadas, seguridad criptografica y madurez operativa para un entorno productivo.

3. Datos generales del proyecto

| Elemento | Descripcion |
| --- | --- |
| Nombre | MedApp - Sistema de Gestion de Citas Medicas |
| Dominio funcional | Salud / Gestion clinica y administrativa |
| Modalidad | Aplicacion web con backend y frontend desacoplados |
| Usuarios objetivo | Administradores, personal operativo, medicos y pacientes |
| Entorno de desarrollo observado | Python 3.11+, Node.js 18+, npm, Supabase, Stripe, SMTP, Twilio |
| Estado del producto | Implementacion funcional con documentacion de usuario y documentacion tecnica disponibles |

4. Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital integral que permita gestionar de manera centralizada las citas medicas, la informacion de pacientes y medicos, la emision de recetas, la administracion de pagos, los reportes operativos y las notificaciones del sistema, mejorando la organizacion de la operacion clinica y la trazabilidad de los procesos.

5. Objetivos especificos

Facilitar el registro, consulta y actualizacion de pacientes y medicos.

Automatizar la planificacion, confirmacion, cancelacion y reagendamiento de citas.

Permitir el control de horarios medicos y disponibilidad de turnos.

Soportar la emision y consulta de recetas medicas.

Registrar pagos manuales y pagos online asociados a consultas.

Generar reportes operativos y financieros para apoyar la toma de decisiones.

Ofrecer mecanismos de notificacion y recordatorio para eventos relevantes del sistema.

Registrar eventos de auditoria para mejorar la trazabilidad y el control administrativo.

6. Alcance del proyecto

El alcance funcional observado en la implementacion cubre los siguientes procesos:

Acceso de usuarios al sistema mediante autenticacion y manejo de sesion.

Registro de usuarios y recuperacion de contrasena mediante codigo enviado por correo.

Administracion del directorio de medicos y sus datos profesionales.

Administracion del expediente basico y clinico de pacientes.

Gestión de agenda medica con validaciones de disponibilidad y solapamientos.

Emision y consulta de recetas medicas.

Creacion, consulta, cobro, reembolso y recibos de pagos.

Visualizacion de indicadores y reportes exportables.

Configuracion de horarios medicos, bloqueos y espacios disponibles.

Gestión de notificaciones y consulta de eventos de auditoria.

Configuracion de perfil, contrasena y parametros globales.

Alcance excluido o no confirmado desde la evidencia revisada: No se identifico una suite formal de pruebas automatizadas, un esquema SQL oficial versionado dentro de la copia revisada, ni artefactos de despliegue productivo completamente documentados.

7. Roles del sistema

| Rol | Descripcion de alcance |
| --- | --- |
| admin | Acceso total a configuracion, reportes, auditoria y administracion general del sistema. |
| doctor | Consulta de agenda propia, seguimiento de pacientes, recetas, horarios y notificaciones. |
| paciente | Consulta de citas, pagos, recetas y datos personales relacionados con su atencion. |

8. Modulos funcionales del sistema

| Modulo | Descripcion funcional |
| --- | --- |
| Autenticacion | Login, registro, consulta de usuario actual, cierre de sesion y recuperacion de contrasena. |
| Dashboard | Panel inicial con metricas, resumen de actividad y accesos directos. |
| Agenda | Calendario de citas con alta, edicion, cancelacion, reagendamiento y consulta de espacios. |
| Medicos | CRUD de medicos, especialidades, tarifas, disponibilidad y datos profesionales. |
| Pacientes | Expediente general, historial clinico, signos vitales, documentos y notas por cita. |
| Recetas | Creacion y consulta de recetas medicas con detalle de medicamentos e instrucciones. |
| Pagos | Registro de cobros, pagos pendientes, pago online, reembolsos y recibos. |
| Reportes | Indicadores financieros y operativos con exportacion a Excel y PDF. |
| Horarios | Definicion de agenda base, recesos, bloqueos, feriados y duracion de slots. |
| Notificaciones | Consulta de eventos del sistema, recordatorios y marcado de notificaciones como leidas. |
| Configuracion | Actualizacion de perfil, cambio de contrasena y parametros del sistema. |
| Auditoria | Bitacora de acciones relevantes para control y trazabilidad administrativa. |

9. Procesos principales cubiertos

Registro de paciente y apertura de expediente.

Registro y administracion de personal medico.

Asignacion de cita conforme a disponibilidad del medico.

Atencion de consulta y actualizacion del estado de la cita.

Registro de notas clinicas, historial y signos vitales.

Emision de receta asociada al paciente.

Generacion y cobranza del pago correspondiente.

Consulta de reportes y seguimiento operativo.

Envio o consulta de notificaciones y recordatorios.

Revision de auditoria y configuraciones del sistema.

10. Arquitectura tecnica

MedApp presenta una arquitectura web de dos capas principales. El frontend, construido en React, atiende la interaccion del usuario, mientras que el backend Flask centraliza la logica de negocio, validaciones, sesiones e integraciones. La persistencia se delega a Supabase a traves de acceso HTTP/PostgREST. Asimismo, el backend integra servicios complementarios de pagos, correo, SMS y un worker de recordatorios.

| Capa | Tecnologias observadas | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, React Router DOM 6, Vite 5, Tailwind CSS 3 | Interfaz de usuario, navegacion, formularios, dashboards y consumo de API. |
| Backend | Flask 3, Python 3.11+, python-dotenv | Servicios, reglas de negocio, sesion, controladores, blueprints y endpoints. |
| Persistencia | Supabase / PostgreSQL via REST | Almacenamiento de usuarios, medicos, pacientes, citas, pagos y demas entidades. |
| Integraciones | Stripe, SMTP, Twilio | Pagos online, recuperacion de contrasena, notificaciones y recordatorios. |

11. Estructura general del proyecto

| Ruta principal | Contenido |
| --- | --- |
| app/ | Configuracion central, factory de Flask, rutas, controladores, modelos y servicios. |
| frontend/src/ | Paginas React, componentes, contexto de autenticacion y librerias de acceso a API. |
| docs/ | Manual de usuario, manual tecnico y presente acta general del proyecto. |
| requirements.txt | Dependencias Python del backend. |
| frontend/package.json | Dependencias y scripts del frontend. |
| run.py | Punto de entrada principal de la aplicacion. |

12. Requerimientos funcionales consolidados

| Codigo | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir autenticacion, registro y recuperacion de contrasena. |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar, listar, consultar y actualizar medicos. |
| RF-03 | El sistema debe permitir registrar, listar, consultar y actualizar pacientes. |
| RF-04 | El sistema debe permitir crear, editar, cancelar y reagendar citas. |
| RF-05 | El sistema debe validar disponibilidad de horarios, recesos y bloqueos del medico. |
| RF-06 | El sistema debe permitir registrar notas clinicas, historial y signos vitales del paciente. |
| RF-07 | El sistema debe permitir emitir y consultar recetas medicas. |
| RF-08 | El sistema debe registrar pagos, recibos y reembolsos. |
| RF-09 | El sistema debe soportar pagos online con proveedor configurado. |
| RF-10 | El sistema debe generar reportes operativos y financieros exportables. |
| RF-11 | El sistema debe gestionar notificaciones y recordatorios. |
| RF-12 | El sistema debe registrar eventos de auditoria para trazabilidad. |

13. Requerimientos no funcionales observados o recomendados

| Codigo | Requerimiento no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | Uso de sesiones seguras, control de acceso por autenticacion y cookies HTTPOnly. |
| RNF-02 | Compatibilidad con despliegue local en Windows mediante Python y Node.js. |
| RNF-03 | Separacion de responsabilidades por capas: rutas, controladores y servicios. |
| RNF-04 | Capacidad de integracion con servicios externos de correo, SMS y pagos. |
| RNF-05 | Posibilidad de exportar informacion para fines administrativos y de control. |
| RNF-06 | Se recomienda fortalecer pruebas automatizadas, logging y seguridad criptografica para produccion. |

14. Entidades de datos relevantes

| Entidad | Proposito |
| --- | --- |
| users | Usuarios del sistema con roles y datos de acceso. |
| doctors | Perfiles del personal medico. |
| patients | Expedientes de pacientes. |
| appointments | Citas medicas programadas. |
| doctor_schedules | Horarios base de atencion por medico. |
| doctor_unavailability | Bloqueos, indisponibilidades y excepciones del calendario. |
| medical_history / vital_signs / patient_documents | Informacion clinica complementaria del paciente. |
| prescriptions / prescription_items / medications | Recetas y catalogo de medicamentos. |
| payments / refunds | Control financiero de cobros y devoluciones. |
| notifications / audit_log / appointment_reminders | Notificaciones internas, bitacora y recordatorios. |

15. Entregables identificados

Aplicacion web backend desarrollada con Flask.

Aplicacion frontend desarrollada con React, Vite y Tailwind CSS.

Modulo de agenda y gestion de citas.

Modulo de pacientes y expediente clinico basico.

Modulo de medicos y horarios.

Modulo de recetas medicas.

Modulo de pagos con soporte para cobro online.

Modulo de reportes y exportacion de informacion.

Modulo de notificaciones, configuracion y auditoria.

Manual de usuario.

Manual tecnico.

Presente acta general del proyecto.

16. Dependencias e integraciones criticas

| Componente | Uso dentro del proyecto | Nivel de criticidad |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Persistencia principal de datos mediante acceso HTTP/PostgREST. | Alta |
| Stripe | Procesamiento de pagos online y retorno a recibo del sistema. | Media-Alta |
| SMTP | Envio de correos, incluyendo recuperacion de contrasena. | Media |
| Twilio | Envio de SMS cuando la funcionalidad esta activada. | Media |
| Reminder Worker | Escaneo de citas proximas y emision de recordatorios. | Media |

17. Riesgos, observaciones y puntos de mejora

| Codigo | Riesgo u observacion | Impacto | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | No se identifico una suite formal de pruebas automatizadas. | Alto | Incorporar pruebas unitarias, de integracion y de humo automatizadas. |
| R-02 | El hashing de contrasenas observado se describe con SHA-256 y salt. | Alto | Migrar a bcrypt o argon2 para endurecer seguridad. |
| R-03 | No se encontro esquema SQL oficial versionado dentro de la copia revisada. | Medio-Alto | Formalizar migraciones y documentar el modelo de base de datos. |
| R-04 | La integracion con Stripe requiere madurez operativa adicional para produccion. | Medio | Agregar webhook de confirmacion asincronica y monitoreo de eventos. |
| R-05 | La operacion depende de variables de entorno y servicios externos correctamente configurados. | Medio | Documentar procedimientos de despliegue, respaldo y contingencia. |
| R-06 | La trazabilidad y el soporte pueden mejorar con logging estructurado centralizado. | Medio | Incorporar logs estructurados y alertas de operacion. |

18. Valor aportado por el proyecto

La solucion MedApp aporta valor en varias dimensiones relevantes para la gestion de servicios medicos:

Centraliza informacion operativa y clinica en una sola plataforma.

Reduce trabajo manual en la programacion y seguimiento de citas.

Mejora la visibilidad del estado de pacientes, pagos y reportes.

Facilita la atencion mediante expedientes, recetas e historiales accesibles.

Introduce trazabilidad mediante auditoria y notificaciones.

Prepara la base para futuras mejoras de seguridad, analitica y escalabilidad.

19. Evaluacion general del estado del proyecto

| Dimension | Evaluacion |
| --- | --- |
| Completitud funcional | Alta. El sistema cubre de forma amplia los procesos nucleares esperados para una gestion de citas medicas. |
| Organizacion del codigo | Buena. Se observa separacion por capas y modulos tanto en backend como en frontend. |
| Documentacion base | Disponible. Existen manual de usuario y manual tecnico. |
| Preparacion para produccion | Media. Requiere fortalecimiento en pruebas, seguridad, despliegue y gobierno de datos. |
| Escalabilidad futura | Favorable. La modularidad observada facilita iteraciones posteriores. |

20. Conclusiones

Con base en la revision del repositorio, la documentacion existente y la estructura del sistema, se concluye que MedApp constituye un proyecto integral y funcional para la gestion de citas medicas y procesos asociados. El sistema presenta un alcance amplio, una arquitectura razonablemente organizada y un conjunto de modulos alineados con necesidades reales de operacion clinica y administrativa.

A la vez, el proyecto muestra areas claras de fortalecimiento necesarias para un escenario de produccion formal, especialmente en materia de seguridad de credenciales, pruebas automatizadas, formalizacion del modelo de datos, observabilidad y manejo robusto de integraciones externas. En consecuencia, el proyecto puede considerarse apto como solucion funcional consolidada, con recomendaciones tecnicas pendientes para su maduracion definitiva.

21. Recomendaciones finales

Adoptar bcrypt o argon2 para el almacenamiento de contrasenas.

Implementar pruebas automatizadas para los flujos criticos del sistema.

Versionar formalmente la base de datos mediante migraciones.

Agregar webhook de Stripe y controles de conciliacion de pagos.

Fortalecer el monitoreo y logging de procesos de correo, SMS y recordatorios.

Documentar procedimiento de despliegue, respaldo y recuperacion ante fallos.

Definir responsables formales, cliente beneficiario y criterios de aceptacion institucional.

22. Soportes usados para elaborar esta acta

Archivo README.md del proyecto.

Archivo docs/MANUAL_USUARIO.md.

Archivo docs/MANUAL_TECNICO.md.

Revisión de estructura de carpetas, rutas, configuracion y componentes principales del codigo.

23. Firmas de conformidad

| Elaborado por Nombre y firma | Revisado por Nombre y firma | Aprobado por Nombre y firma |
| --- | --- | --- |

Nota: El presente documento fue elaborado con base en la implementacion observada en el repositorio revisado al 27 de abril de 2026. Los datos institucionales, autores formales o firmas oficiales no fueron identificados en la copia analizada y deberan completarse si el documento se usara para una entrega institucional o contractual.